ПРАВИТЕЛЬСТВО  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛение

___________________                                					№ ____________

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу
«Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Свердловской области (2013-2015 годы)», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2012 № 1223-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях оптимизации расходования средств областного бюджета при подготовке зданий (помещений) для размещения филиалов государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в областную целевую программу «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013-2015 годы)», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 29.10.2012 № 1223-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013 - 2015 годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473-476) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 06.03.2013 № 246-ПП, от 22.05.2013 № 657-ПП, от 10.07.2013 № 888-ПП, следующие изменения:

- раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению
областной целевой программы «Создание сети
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Свердловской области
(2013-2015 годы)»

- Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение трех лет:

первый год - 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;

второй год - 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;

третий год - 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов
ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 861, принимающих и выдающих документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях
в Свердловской области, а также создание пунктов доступа для предоставления государственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных образованиях
в Свердловской области, создание трех мобильных МФЦ на базе автомашины «Фольксваген мультивен» или ее эквивалента, оборудование 10 рабочих мест операторов МФЦ, обучение операторов:

в том числе по годам:

1) первый год – 2013 год:

разработка и внедрение автоматизированной информационной системы поддержки деятельности МФЦ;

введение в эксплуатацию пунктов доступа для предоставления государственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных образованиях
в Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;

Арамильский городской округ;

городской округ Рефтинский;

Байкаловский муниципальный район;

Волчанский городской округ;

создание трех мобильных МФЦ на базе автомашины «Фольксваген мультивен» или ее эквивалента, оборудование 10 рабочих мест операторов МФЦ, обучение операторов;

открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 345;

2) второй год – 2014 год:

открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 262;

3) третий год – 2015 год:

открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 254.

- Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается использование:

1) площадей (зданий, помещений), находящихся в собственности Свердловской области, путем их передачи в оперативное управление или
в безвозмездное пользование ГБУ СО «МФЦ»;

2) площадей (зданий, помещений), находящихся в федеральной, муниципальной собственности и переданных ГБУ СО «МФЦ» в безвозмездное пользование;

3) площадей (зданий, помещений), переданных ГБУ СО «МФЦ» в аренду;

- Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается:

1) разработка и проведение ценовой экспертизы проектно-сметной документации, осуществление капитального ремонта и текущего ремонта зданий, помещений, предоставленных для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ»;

2) оснащение помещений:

информационными стендами;

информационными табличками для окон приема и выдачи документов;

платежным терминалом (терминалом для электронной оплаты);

стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками) и столами (стойками) для сектора информирования и ожидания;

лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских
и инвалидных колясок;

туалетами для посетителей, в том числе туалетом, предназначенным
для инвалидов;

средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

системой кондиционирования воздуха;

иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей;

телекоммуникационным оборудованием;

программным обеспечением;

компьютерной техникой;

средствами связи;

локальной сетью;

информационными панелями телевизионного типа;

системами видеонаблюдения;

системами управления электронной очередью, включая терминальные устройства для сбора мнений граждан о качестве предоставления государственных и муниципальных услуг.

Заявленный срок реализации Программы является необходимым
и достаточным для получения результатов реализации мероприятий Программы.

- План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении
№ 2 к настоящей Программе.».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.

- Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области									Д.В. Паслер