Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при планировании капитальных вложений в объекты капитального строительства, финансирование которых планируется осуществить за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета

В соответствии со статьей 92 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях повышения эффективности планирования и использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при планировании капитальных вложений в объекты капитального строительства, финансирование которых планируется осуществить за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области обеспечить:
1) формирование перечней объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций (далее – отраслевые перечни) и их размещение на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее – официальные сайты) до 1 августа 2023 года;
2) своевременное внесение изменений в отраслевые перечни и размещение их актуализированных редакций на официальных сайтах;
3) внесение изменений в нормативные правовые акты в части, касающейся планирования капитальных вложений, в соответствии с порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:
1) при планировании работ по проектированию объектов капитального строительства, строительство (реконструкцию) которых планируется осуществить с привлечением средств областного бюджета, руководствоваться порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;
2) сформировать и направить до 1 июля 2023 года в отраслевые исполнительные органы государственной власти Свердловской области ранжированные перечни объектов капитального строительства, строительство (реконструкцию) которых планируется осуществить за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Шмыкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет‑портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор / Свердловской области	Е.В. Куйвашев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от ______________№ _________
«Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, при планировании
капитальных вложений в объекты капитального строительства, финансирование которых планируется осуществить
за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета»

ПОРЯДОК
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при планировании капитальных вложений в объекты капитального строительства, финансирование которых планируется осуществить за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета

1. Настоящий порядок разработан с целью организации работы исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – органы местного самоуправления), по планированию капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области и муниципальной собственности, финансирование которых планируется осуществить за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета, направленной на снижение объема нереализованной проектной документации.
2. В целях настоящего порядка под капитальными вложениями в объекты капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета, понимаются капитальные вложения, направляемые на проектно-изыскательские работы, строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества (далее – капитальные вложения).
3. Отбор объектов капитального строительства и формирование отраслевых перечней объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
(далее – отраслевые перечни) осуществляется исполнительными органами государственной власти Свердловской области в соответствующей назначению объекта сфере (далее – исполнительные органы государственной власти Свердловской области) в соответствии с Методическими указаниями по формированию отраслевых перечней объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций (приложение).
4. Порядки формирования отраслевых перечней и критерии отбора объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций утверждаются приказами исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
5. Инициаторами включения объекта капитального строительства в отраслевой перечень могут являться исполнительные органы государственной власти Свердловской области, подведомственные им учреждения Свердловской области, органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, выступающие заказчиками объекта капитального строительства (далее – заказчики).
6. На основании отраслевых перечней:
1) формируются предложения главных распорядителей средств областного бюджета об определении бюджетных ассигнований областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий по объектам капитального строительства, объектам недвижимого имущества, предлагаемым для включения в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) осуществляется отбор муниципальных образований для предоставления субсидий, иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства (реконструкции) на очередной финансовый год и плановый период (срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств);
3) направляются заявки на предоставление средств федерального бюджета на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества.
7. В государственные программы Свердловской области на текущий год, очередной год и плановый период включаются объекты, предусмотренные в отраслевых перечнях, при наличии положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, подготовленного в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 06.09.2007 № 872-ПП.
На период, превышающий период бюджетного планирования, в государственные программы Свердловской области по мероприятиям, предусматривающим капитальные вложения, включается общий объем капитальных расходов.
8. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области информируют заказчиков о включении объекта в отраслевой перечень и о внесении изменений в данные об объекте капитального строительства.
9. После включения объекта капитального строительства в отраслевой перечень заказчики осуществляют разработку проектной документации в сроки, предусмотренные в отраслевом перечне (при отсутствии разработанной ранее проектной документации).
Приложение
к Порядку взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при планировании капитальных вложений в объекты капитального строительства, финансирование которых планируется осуществить за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по формированию отраслевых перечней объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

1. Настоящие методические указания используются для формирования отраслевых перечней объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций (далее – отраслевые перечни) в соответствии с Порядком взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при планировании капитальных вложений в объекты капитального строительства, финансирование которых планируется осуществить за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета.
2. Отраслевые перечни формируются в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, сокращения объемов нереализованной проектной документации и количества объектов незавершенного строительства, обеспечения единообразия представляемых исполнительными органами государственной власти Свердловской области данных об объектах капитального строительства, объектах недвижимого имущества, финансирование которых планируется осуществить за счет и (или) с привлечением средств областного бюджета (далее – объекты капитального строительства), необходимых для формирования проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3. В отраслевые перечни адресно включаются объекты капитального строительства и объекты недвижимого имущества государственной собственности Свердловской области и муниципальной собственности, на софинансирование которых предоставляются средства областного бюджета.
4. Отраслевые перечни формируются на пятилетний период с указанием объема бюджетных инвестиций и прогнозной потребности в бюджетных ассигнованиях, выходящей за срок бюджетного планового периода.
5. Формирование отраслевых перечней осуществляется с разделением по формам собственности и назначению объектов капитального строительства (при необходимости). Рекомендуемая форма приведена в приложении к настоящим методическим указаниям.
6. Разработка отраслевых перечней осуществляется исполнительными органами государственной власти Свердловской области – ответственными исполнителями государственных программ Свердловской области, в рамках которых планируется осуществление капитальных вложений, а также отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской области (здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, инженерная и транспортная инфраструктура), строительство (реконструкция) объектов капитального строительства в соответствующей сфере деятельности которых осуществляется Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – исполнительные органы государственной власти Свердловской области).
7. Для формирования отраслевых перечней исполнительными органами создаются комиссии по отбору объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций (далее – комиссии по отбору объектов), состав которых утверждается приказами исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
8. Отбор объектов капитального строительства для включения в отраслевые перечни осуществляется на основе критериев отбора, обосновывающих потребность в строительстве (реконструкции), приобретении объекта для осуществления соответствующего вида деятельности, утверждаемых приказами исполнительных органов государственной власти Свердловской области.
9. Отраслевые перечни формируются в порядке ранжирования (рейтингования) объектов капитального строительства, определенного при проведении отбора исполнительными органами государственной власти Свердловской области.
10. Отраслевые перечни размещаются исполнительными органами государственной власти Свердловской области на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе сведений о реализации государственных программ Свердловской области.
11. Внесение изменений в отраслевые перечни осуществляется по мере необходимости в связи с:
1) принятием решения комиссии по отбору объектов;
2) уточнением планируемых сроков строительства и распределения объемов финансирования в процессе принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
3) внесением изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;
4) внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи и (или) лимиты бюджетных обязательств.
12. Инициаторы включения объекта капитального строительства в отраслевой перечень (исполнительные органы государственной власти Свердловской области, подведомственные им учреждения Свердловской области, органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, выступающие заказчиками объекта капитального строительства) информируют исполнительные органы государственной власти Свердловской области о принятии решения об изменении наименования, мощности и стоимости объекта капитального строительства в течение десяти рабочих дней после возникновения соответствующих обстоятельств.
13. При формировании отраслевых перечней объектов в 2023 году включаются объекты капитального строительства, строительство которых начато в 2023 году и планируется последующие периоды. При этом в сведениях об объемах финансирования в предыдущие периоды указываются объемы понесенных затрат на проектирование объекта капитального строительства.
Приложение
к Методическим указаниям по формированию перечней объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
____________________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области)

Но- / мер стро-ки	Наименование объекта капитального строительства, адрес объекта капитального строительства/ источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции)	Форма соб- / ствен-ности	Форма реализации проекта (строитель-ство, реконструкция объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества)	Площадь объекта капиталь-ного строи-тельства/ мощность объекта капиталь-ного строи-тельства*	Сметная стоимость объекта (тыс. рублей)		Сроки реализации (строительство, реконструкция, приобретение объектов недвижимого имущества, проектно-изыскательские работы, государственная экспертиза проектной документации)		Объемы финансирования / (тыс. рублей)					Сведения о наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (отчета об оценке объекта недвижимого имущества в случае приобретения)	Сведения о наличии положительного заключения об эффективности инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения
				в текущих ценах (на мо-мент составления проектно-сметной документа-ции)	в ценах соответ-ствующих лет реализа-ции	начало	ввод (заверше-ние)	всего	преды-дущие перио-ды**	текущий год	второй год	третий год	четвер-тый год	пятый год	после-дующие периоды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Объекты государственной собственности Свердловской области
2.	Объект 1***
3.	Всего по объекту 1, в том числе:

___________________________________________________________
*Указывается общая площадь объекта капитального строительства и мощность объекта, соответствующая его функциональному назначению (например, число мест в дошкольной образовательной организации, число учащихся в здании общеобразовательной организации, число мест в здании организации культуры либо организации дополнительного образования, единовременная пропускная способность объекта (сооружения) физической культуры и массового спорта, количество посещений организаций первичного звена здравоохранения, количество коек в стационарах медицинских организаций, протяженность линейных объектов).
**Указываются фактические объемы финансирования.
***В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-изыскательных работ, государственной экспертизы проектной документации, необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае, если продолжительность строительства (реконструкции), в том числе проектно-изыскательных работ, экспертизы проектной документации, превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.	федеральный бюджет
5.	областной бюджет
6.	местный бюджет
7.	внебюджетные источники
8.	Объект 2
9.	Всего по объекту 2, в том числе:

10.	федеральный бюджет
11.	областной бюджет
12.	местный бюджет
13.	внебюджетные источники
14.	Объект 3
15.	…
16.	Итого / по объектам государственной собственности Свердловской области
17.	Объекты муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
18.	Объект 1
19.	…
20.	Итого / по объектам муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области
21.	Итого по объектам
22.	Объекты, создаваемые в рамках концессионных соглашений****
23.	Объект 1
24.	…
25.	Итого / по объектам, создаваемым в рамках концессионных соглашений

___________________________________________________________
****Справочно указывается объем капитальных вложений.